LEXIBEL

L’Écosystème Juridique Intelligent pour le Barreau Belge

Claude Code Implementation Playbook

Sprints, tickets et critères d’acceptation pour le développement avec Claude Code

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Identifiant document | LXB-PLAY-005 |
| Version | v2.0 |
| Date | Février 2026 |
| Classification | Confidentiel |
| Projet | LexiBel (Legal Cortex) |
| Statut | Prêt pour développement |

# Table des matières

# 1. Principes de Développement avec Claude Code

Ce playbook définit les sprints, tickets et critères d’acceptation pour implémenter LexiBel avec Claude Code. Chaque sprint est découpé en épiques, chaque épique en tickets avec des critères d’acceptation vérifiables.

## 1.1 Conventions Claude Code

- Un ticket = une conversation : chaque ticket est exécuté dans une session Claude Code dédiée. Le prompt inclut le contexte (ticket ID, dépendances, fichiers concernés).

- Tests first : chaque ticket inclut les tests unitaires et d’intégration comme critère d’acceptation.

- Commit atomique : un ticket = un commit (ou un petit ensemble cohérent). Message de commit : LXB-XXX: description courte.

- Documentation inline : docstrings Python, JSDoc TypeScript, README par module.

- Validation CI : chaque PR déclenche lint + tests + security scan + build.

## 1.2 Structure du repo monorepo

lexibel/ ├── apps/ │ ├── web/ # Next.js frontend │ ├── api/ # FastAPI backend │ └── workers/ # Celery workers ├── packages/ │ ├── shared-types/ # Types TypeScript + Pydantic partagés │ ├── db/ # Alembic migrations + models SQLAlchemy │ └── llm-gateway/ # Service LLM Gateway ├── infra/ │ ├── k8s/ # Manifests Kubernetes │ ├── terraform/ # IaC (si cloud managed) │ └── docker/ # Dockerfiles ├── scripts/ # Scripts utilitaires ├── docs/ # Documentation (ce dossier) └── .github/workflows/ # CI/CD

# 2. Sprint 0 : Fondations (Semaines 1–2)

Objectif : repo initialisé, CI/CD opérationnel, infra provisionnée, auth fonctionnelle.

## Épique 0.1 : Setup Repo & CI/CD

| Ticket | Description | Critères d’acceptation | Prompt Claude Code (résumé) |
| --- | --- | --- | --- |
| LXB-001 | Init monorepo (Turborepo + pnpm) | Repo créé, build web/api/workers OK, pnpm install OK | Créer un monorepo Turborepo avec apps/web (Next.js 14), apps/api (FastAPI), packages/shared-types, packages/db |
| LXB-002 | Dockerfiles (web, api, workers) | docker build OK pour les 3 apps, images < 500MB | Créer Dockerfiles multi-stage pour chaque app. Python 3.11 slim pour api/workers, node 20 alpine pour web |
| LXB-003 | GitHub Actions CI pipeline | Lint + tests + build + security scan sur chaque PR | Créer .github/workflows/ci.yml : lint (ruff, eslint), test (pytest, vitest), build, trivy scan |
| LXB-004 | Kubernetes manifests (dev) | kubectl apply OK, pods running, services accessibles | Créer manifests K8s : deployments (api, web, workers), services, configmaps, secrets template |

## Épique 0.2 : Database & Multi-Tenant

| Ticket | Description | Critères d’acceptation | Prompt Claude Code |
| --- | --- | --- | --- |
| LXB-005 | PostgreSQL schema initial + RLS | Tables tenants, users, audit_logs créées. RLS policies actives. Test cross-tenant échoue | Créer les migrations Alembic pour tenants, users, audit_logs avec RLS policies. Inclure test pytest vérifiant l’isolation |
| LXB-006 | SQLAlchemy models + Alembic setup | Models Python avec tenant_id, Base.metadata, alembic upgrade OK | Créer les models SQLAlchemy 2.0 async pour tenants, users, audit_logs. Configurer Alembic |
| LXB-007 | Tenant middleware FastAPI | Middleware extrait tenant_id du JWT, SET LOCAL RLS. Tests pass | Implémenter TenantMiddleware qui extrait tid du JWT et configure RLS via SET LOCAL |
| LXB-008 | RBAC middleware + permissions | 7 rôles implémentés, tests unitaires pour chaque combinaison rôle/action | Créer le système RBAC avec les 7 rôles (partner…super_admin) et les permissions par ressource |

## Épique 0.3 : Auth

| Ticket | Description | AC | Prompt |
| --- | --- | --- | --- |
| LXB-009 | Auth OIDC backend (JWT issuance) | Login flow complet, JWT contient user_id + tenant_id + role | Implémenter /auth/login et /auth/refresh avec python-jose. JWT inclut claims tid, uid, role |
| LXB-010 | Auth frontend (next-auth v5) | Login page, session persistée, redirect post-login | Configurer next-auth v5 avec provider OIDC custom pointant vers le backend |
| LXB-011 | MFA (TOTP) | /auth/mfa/verify fonctionnel, QR code setup | Ajouter MFA TOTP avec pyotp. Endpoint setup + verify. Frontend: MFA challenge page |

# 3. Sprint 1 : Dossiers & Contacts (Semaines 3–4)

## Épique 1.1 : Cases CRUD

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-012 | Schema + models cases, case_contacts | Tables créées, RLS OK, migration OK |
| LXB-013 | API CRUD /cases | GET (paginated, filtré), POST (avec conflict check stub), PATCH. Tests pytest |
| LXB-014 | API /cases/:id/timeline (vide pour l’instant) | Endpoint fonctionnel, retourne [], pagination OK |
| LXB-015 | Frontend : CasesListPage | Liste dossiers avec filtres (statut, matière, responsable), pagination serveur |
| LXB-016 | Frontend : CaseDetailPage (shell) | Page détail avec onglets (vide), header avec infos case |
| LXB-017 | Frontend : CaseCreateForm | Formulaire création (React Hook Form + Zod), validation, soumission |

## Épique 1.2 : Contacts & Conflict Check

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-018 | Schema + models contacts | Tables créées, champs belges (BCE, national_register chiffré) |
| LXB-019 | API CRUD /contacts | GET/POST/PATCH, recherche par nom/BCE/phone_e164 |
| LXB-020 | Conflict Check service | POST /cases/:id/conflict-check vérifie parties croisées (nom, BCE, liens). Retourne conflits potentiels |
| LXB-021 | Frontend : ContactsPage + ContactForm | Liste, recherche, création, édition contacts |
| LXB-022 | Frontend : ConflictCheckDialog | Dialog s’affichant auto à la création de dossier si conflit détecté |

# 4. Sprint 2 : Timeline & GED (Semaines 5–6)

## Épique 2.1 : Event Store

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-023 | Schema interaction_events, evidence_links | Tables append-only, hash SHA-256, RLS OK |
| LXB-024 | TimelineService (publication events) | Création InteractionEvent + EvidenceLink, calcul hash, audit log |
| LXB-025 | API GET /cases/:id/timeline | Pagination cursor, filtres type/date, inclut evidence_links |
| LXB-026 | Frontend : TimelineView | Frise chronologique visuelle, icones par type, filtres |
| LXB-027 | Frontend : EventCard | Carte détaillée par type (email, appel, document, note interne) |

## Épique 2.2 : GED (Gestion Documentaire)

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-028 | API upload documents (/cases/:id/documents) | Upload S3 (path /tenant_id/case_id/), hash SHA-256, création EvidenceLink |
| LXB-029 | API liste + download documents | Arborescence, versioning, téléchargement signé (presigned URL) |
| LXB-030 | OCR pipeline (Celery worker) | OCR Tesseract sur PDF/images, stockage texte extrait, indexation |
| LXB-031 | Frontend : DocumentTree + Upload | Arborescence GED, drag-drop upload, preview PDF |
| LXB-032 | Tamponneuse PDF | Numérotation pièces (Pièce n°X) conforme procédure civile belge |

# 5. Sprint 3 : Facturation Peppol (Semaines 7–8)

## Épique 3.1 : Timesheet

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-033 | Schema time_entries | Table avec arrondi, source, statut, FK case/user |
| LXB-034 | API CRUD /time-entries | Création (avec calcul arrondi auto), liste, approbation superviseur |
| LXB-035 | Frontend : TimesheetView | Vue calendrier/liste, timer intégré, saisie rapide |
| LXB-036 | Frontend : TimeEntryApproval | Interface batch pour superviseur, tri par avocat/dossier |

## Épique 3.2 : Facturation & Peppol

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-037 | Schema invoices + invoice_lines | Table avec valorisation, TVA, provisions, débours |
| LXB-038 | API création facture depuis prestations | Calcul automatique (honoraires + débours - provisions), TVA (21%, 0%) |
| LXB-039 | Génération UBL XML Peppol BIS Billing 3.0 | XML UBL 2.1 valide, validation schema automatisée |
| LXB-040 | Integration Access Point Peppol | Envoi via AP, réception accusé, stockage dans invoice |
| LXB-041 | Frontend : InvoiceBuilder + Preview | Création facture, aperçu, validation, statut envoi Peppol |
| LXB-042 | Compte de tiers rubriqué | Table append-only, API mouvements, rapprochement, rapports OBFG/OVB |

# 6. Sprint 4 : Webhooks & Inbox (Semaines 9–10)

## Épique 4.1 : Webhook Infrastructure

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-043 | Schema inbox_items + webhook_receipts | Tables créées, idempotency_key unique per tenant |
| LXB-044 | WebhookService : réception générique | Signature check (HMAC), déduplication Redis, dispatch Celery, audit log |
| LXB-045 | Ringover webhook handler | Parsing payload, identification E.164, création InboxItem |
| LXB-046 | Plaud.ai webhook handler | Vérification Plaud-Signature, pull workflow result, création InboxItem |
| LXB-047 | Matching heuristique (Phase 1) | Règles déterministes : numéro connu, email contact, réf en objet. Top-3 suggestions |

## Épique 4.2 : Inbox UI

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-048 | API /inbox-items (CRUD + validate/refuse) | Liste (filtre statut/source), détail, validate, refuse, create-case |
| LXB-049 | Frontend : InboxPage + InboxItemCard | Liste paginated, filtres, badges confiance, preview |
| LXB-050 | Frontend : InboxDetail + SuggestionsList | Détail complet, Top-3 suggestions avec scores et signaux |
| LXB-051 | Frontend : ValidateButton + actions | 1-clic valider, refuser, créer dossier. Confirmation dialog |
| LXB-052 | SSE notifications inbox | Nouvel item → notification temps réel dans UI |
| LXB-053 | Auto TimeEntry sur validation appel Ringover | À la validation d’un appel : création TimeEntry avec durée, taux, code activité |

# 7. Sprint 5 : Search & RAG (Semaines 11–12)

## Épique 5.1 : Indexation

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-054 | Schema chunks + embeddings config | Table chunks avec FK evidence_link, embedding_id, model |
| LXB-055 | Chunking pipeline (Celery) | Découpage documents en chunks (512 tokens, overlap 50), stockage PostgreSQL |
| LXB-056 | Embedding pipeline (Qdrant) | Génération embeddings BGE-M3, stockage Qdrant (payload tenant_id + case_id) |
| LXB-057 | Full-text search PostgreSQL | Index GIN sur chunks.content, recherche tsvector FR/NL |

## Épique 5.2 : Case Brain Search

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-058 | SearchService : hybrid search | Recherche vectorielle Qdrant + full-text PostgreSQL, re-ranking |
| LXB-059 | API POST /search | Query + filtres (case_id, type, date), résultats avec citations (chunk_id, page) |
| LXB-060 | LLM Gateway : génération sourcée | Pseudonymisation, prompt construction, citation enforcement, No Source No Claim |
| LXB-061 | API POST /ai/generate | Génération draft (courrier, résumé, analyse) avec citations |
| LXB-062 | Frontend : SearchPage + ResultCard | Barre recherche, résultats avec citations cliquables, preview source |
| LXB-063 | Frontend : AIChat inline dossier | Interface question/réponse contextuelle dans l’onglet dossier |

# 8. Sprint 6 : Migration Center & Outlook (Semaines 13–14)

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-064 | MigrationService : pipeline générique | 6 étapes (connect→seal), jobs Celery, rapport anomalies |
| LXB-065 | Importeur Forlex | Mapping CSV/ZIP Forlex → LexiBel (dossiers, contacts, timesheets, factures) |
| LXB-066 | Importeur DPA JBox | Import PDF + metadata, reconstruction timeline par dossier |
| LXB-067 | Importeur Outlook (Microsoft Graph) | Sync emails, PJ, nommage auto, classement dans dossiers existants |
| LXB-068 | Frontend : MigrationWizard | Wizard 6 étapes, mapping éditeur, dry-run report, progression temps réel |
| LXB-069 | Scellé historique (SHA-256) | Hash batch import + AuditLog + confirmation UI |
| LXB-070 | Email classement prédictif | Suggestion dossier pour emails entrants (même matching que Inbox) |

# 9. Sprints 7–8 : DPA & ML (Semaines 15–18)

## Épique 7.1 : Intégrations DPA

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-071 | DPA e-Deposit connector | Dépôt conclusions depuis LexiBel, accusé dans timeline |
| LXB-072 | DPA JBox connector (réception) | Réception auto courrier greffe, InboxItem + classement |
| LXB-073 | DPA RegSol connector | Consultation registre solvabilité, notifications |
| LXB-074 | DPA Salduzweb connector | Import missions, pré-remplissage timesheet pénal |

## Épique 8.1 : ML Models (Phase 1)

| Ticket | Description | AC |
| --- | --- | --- |
| LXB-075 | Learning Ledger (collecte signaux) | Table learning_ledger, capture corrections Inbox/timesheet/draft |
| LXB-076 | Matter Linkage Ranker (XGBoost) | Entraînement sur signaux accumulés, déploiement, A/B test |
| LXB-077 | Email Triage Classifier | Classification emails (Urgence, Client anxieux, Admin, Lecture) |
| LXB-078 | Deadline Extractor | Extraction dates/échéances depuis documents, création alertes |
| LXB-079 | Privilege Guard v1 (BERT) | Classification documents privilégiés, intégration LLM Gateway |

# 10. Sprints 9–12 : GraphRAG, LoRA & Agents (Semaines 19–26)

| Ticket | Description | AC | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| LXB-080 | Neo4j setup + graph_nodes/edges schema | Neo4j opérationnel, RLS par tenant, API CRUD noeuds/arêtes | S9 |
| LXB-081 | Pipeline extraction entités (NER SpaCy) | NER fine-tuné droit belge, extraction personnes/sociétés/lois/dates | S9 |
| LXB-082 | Pipeline extraction relations (LLM structuré) | Relations CITES/CONTRADICTS/PROVES/MODIFIES extraites, confidence gating | S9 |
| LXB-083 | GraphRAG query flow | Vector search + graph expansion + re-ranking + génération citée | S10 |
| LXB-084 | Frontend : GraphCanvas (React Flow) | Visualisation interactive Knowledge Graph du dossier | S10 |
| LXB-085 | vLLM setup + Multi-LoRA infrastructure | vLLM déployé, chargement dynamique adaptateurs, latence < 50ms overhead | S11 |
| LXB-086 | LoRA training pipeline | Entraînement adaptateur depuis écrits cabinet, isolation données strict | S11 |
| LXB-087 | Due Diligence Agent (LangGraph) | Agent Explorer + Reader + Analyst + Synthesizer, boucle auto-correction | S12 |
| LXB-088 | Radar émotionnel client | NLP sur communications, Score Stress/Urgence, alertes partner | S12 |
| LXB-089 | App mobile (React Native / Expo) | Consultation dossier, timeline, inbox validation | S12 |

# 11. Stratégie de Tests

## 11.1 Pyramide de tests

| Niveau | Framework | Couverture cible | Focus |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit tests | pytest (backend) + vitest (frontend) | > 80% | Services, models, helpers, composants isolés |
| Intégration | pytest + httpx + TestContainers | > 60% | API endpoints, DB, Redis, workflows Celery |
| Cross-tenant | pytest custom | 100% tables | Vérifier qu’un tenant ne voit JAMAIS les données d’un autre |
| E2E | Playwright | Flux critiques | Login → Inbox → Validate → Timeline → Invoice → Peppol |
| Security | trivy + bandit + OWASP ZAP | CI/CD | Vulnérabilités dependencies, code, API |
| Performance | k6 / Locust | Par sprint | API latency < 200ms p95, search < 500ms p95 |

## 11.2 Tests cross-tenant (obligatoires)

# tests/test_tenant_isolation.py import pytest from httpx import AsyncClient @pytest.mark.asyncio async def test_case_isolation(client_a: AsyncClient, client_b: AsyncClient): """Tenant A ne peut pas voir les dossiers de Tenant B""" # Tenant A crée un dossier res_a = await client_a.post('/api/v1/cases', json={...}) case_id = res_a.json()['id'] # Tenant B ne le voit pas dans la liste res_b = await client_b.get('/api/v1/cases') case_ids_b = [c['id'] for c in res_b.json()['items']] assert case_id not in case_ids_b # Tenant B ne peut pas y accéder directement res_direct = await client_b.get(f'/api/v1/cases/{case_id}') assert res_direct.status_code == 404

# 12. Checklist de Validation MVP (Mois 6)

| Critère | Vérification | Statut |
| --- | --- | --- |
| Isolation multi-tenant | Tests cross-tenant passent sur 100% des tables | ☐ |
| Auth + MFA | Login OIDC + TOTP fonctionnels | ☐ |
| RBAC 7 rôles | Permissions validées pour chaque combinaison rôle/action | ☐ |
| Dossiers CRUD | Création, modification, timeline, GED opérationnels | ☐ |
| Contacts + Conflict Check | BCE lookup, détection conflits | ☐ |
| Timesheet + Valorisation | Saisie, arrondi, approbation, calcul honoraires | ☐ |
| Facturation Peppol | UBL 2.1 validé, envoi AP, accusé | ☐ |
| Compte de tiers | Ledger append-only, rapprochement | ☐ |
| Webhooks Ringover | Réception, identification, InboxItem | ☐ |
| Webhooks Plaud.ai | Réception, transcript, InboxItem | ☐ |
| Inbox validation | Top-3 suggestions, validate/refuse/create | ☐ |
| Timeline probante | Events immutables, EvidenceLinks, hash SHA-256 | ☐ |
| Audit logs | 100% actions loggées, append-only vérifié | ☐ |
| Search (RAG v1) | Recherche vectorielle + full-text, citations | ☐ |
| PenTest | Aucune vulnérabilité critique | ☐ |
| 2 cabinets pilotes | Données migrées, utilisateurs formés, feedback positif | ☐ |

FIN DU DOCUMENT — LXB-PLAY-005